COMUNE DI PIODE

Prov. Vercelli

## DETERMINAZIONE N°               DEL

Approvazione  perizia di variante tecnica dei lavori di interventi difesa abitati in loc. S. Anna .

Ditta: Robichon Rolando .CUP intervento : D89B12000000002-

# IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto sindacale N° 6 in data 04.06.2014 esecutivo, con il quale venivano individuati i Responsabili dei Servizi dell’Ente;

Visto il contratto n°12 rep. in data 21.11.2014   col quale venivano affidati all'Impresa  Robichon Rolando   di Quarona        i lavori di  interventi difesa abitati in loc. S. Anna      , per il complessivo importo di €  207144,45    + IVA 22 % ;

Considerato che i lavori sono finanziati con : -  contributo Regionale /Ministero dell'ambiente e della tutela territorio , giusto decreto Commissario straordinario regionale n°8 del 9.6.2014 ;

Considerato che in fase di esecuzione lavori si rendeva necessario procedere ad una variante tecnica, come da verbale del Gruppo di lavoro GIV in data 19.6.2015;

Vista ora la perizia di variante tecnica con utilizzo del ribasso d'asta , redatta dalla DL. arch. Sillano Carlo e ing. Margara M., datata  luglio 2015   dal quale risulta che le opere suddette verranno eseguite  in conformità agli atti di progetto, e per l'importo complessivo   di €  211695,23    +IVA;

Visti gli elaborati tecnici e contabili in allegato, compreso atto di sottomissione;

VISTO  il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, “Codice dei contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture”;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento esecuzione del Codice dei contratti pubblici”;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

VISTO  il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

DATO ATTO  che ai sensi dell’art. 5 comma 4 del regolamento comunale sui controlli interni, il sottoscritto responsabile del servizio procedente esercita il controllo di regolarità amministrativa attraverso la stessa sottoscrizione con la quale perfeziona il  provvedimento;

# DETERMINA

Di approvare la perizia di variante tecnica  con utilizzo del ribasso d'asta, datata luglio 2015 relativa  ai lavori di difesa abitati in loc. S. Anna , firmata  dalla direzione lavori  e dal RUP , per un importo totale di lavori di € 211695,23 + iva 22 % ;

Di  dare atto che il totale generale della perizia è di euro 300.000,00 , come meglio specificato nel quadro di raffronto, allegato alla presente;

Di dare atto che è stato acquisito il parere tecnico del gruppo GIV , datato 19.6.2015 e non necessita di altri pareri e/o autorizzazioni;

Di dare atto che la perizia rientra nel disposto art.132 c.3 del d. L.gvo n°163/06 e s.m.i.

Di trasmettere copia della presente alla Regione Piemonte  per  quanto di sua competenza.

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO/rup

F.TO  Ferraris D.