|  | - Comune di PIODE municipio@comune.piode.vc.it C.A.P. 13020 – Via Roma 13 – Tel.. 0163.71155 fax 0163732700 |
| --- | --- |

Prot.n. 625					Piode, 28.06.2022

Spett.  ditta BERTINI srl

Località  Riva Valdobbia  di

Di  ALAGNA   V.

OGGETTO: Affidamento dei lavori di   messa in sicurezza CON DIFESE SPONDALI fiumi Sesia/Sorba        –  CIG ZF536A993F – CUP. D88H22000830002

Con determinazione RST n.36 del  09.06.2022  del  Comune di Piode  i lavori di cui all’oggetto sono stati aggiudicati in via definitiva a codesta Spett. Ditta.

Con la presente si affidano  “Lavori di  difese  spondali sui fiumi Sesia/Sorba   ”, alle condizioni di cui alla presente lettera di affidamento. La presente lettera/contratto dovrà essere timbrata e sottoscritta e trasmessa a mezzo posta   o a mano allo scrivente ufficio, per accettazione delle condizioni  ivi previste.

CONDIZIONI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO:

Art. 1 Oggetto del contratto e prezzo

- L’oggetto del contratto è l’affidamento dei “  lavori di  difese spondali sui fiumi Sesia/Sorba   in Comune di Piode”, mediante l’attuazione delle seguenti azioni:

- Scavo di sbancamento nell’alveo fiumi  ;

- Esecuzione di scogliera con vani inerbiti, con massi da cava

- Fornitura e spargimento terra e materiale di drenaggio

Il Comune di Piode riconosce un compenso per la prestazione alla ditta pari ad  €.33455,87.(oneri sicurezza compresi)= oltre all’IVA, comprendente tutte le forniture e lavorazioni sopra descritte.

- Non è consentita la cessione del contratto.

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 15.000,00.

La somma a saldo avverrà a seguito dell’approvazione del certificato di regolare esecuzione.

La ditta  dichiara di svolgere attività soggetta ad Iva.

Art. 2 Modalità di esecuzione della prestazione

Le modalità di esecuzione sono quelle indicate nel progetto esecutivo, nel computo metrico e negli altri elaborati progettuali.

L'Appaltatore si obbliga durante l’esecuzione dei lavori oggetto della presente scrittura, ad osservare tutte le norme antinfortunistiche vigenti, nel rispetto del piano di sicurezza e coordinamento predisposto dalla Stazione appaltante e del piano operativo di sicurezza redatto dalla stessa impresa appaltatrice, ai sensi dell’art.105, comma 2 D.Lgs. 50/2016, che si intendono parte integrante del presente contratto. E’ concesso il sub/appalto nei termini di legge. Il presente contratto si intende stipulato a corpo.

Art.3 Oneri assicurativi, previdenziali e fiscali

L’Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro, in vigore per i rispettivi settori ed aree in cui si svolgono i lavori.

L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 105 comma 9 del D.Lgs.n. 50/2016.

Art. 4 Tracciabilità dei flussi finanziari

L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13/8/2010, n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a comunicare gli estremi identificativi dei conti dedicati le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione. Si impegna inoltre a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – ufficio territoriale del Governo della Provincia di Vercelli della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. In tutti i casi in cui le transazioni relative al presente contratto risulteranno eseguite senza avvalersi dei suddetti conti correnti, il presente contratto sarà risolto immediatamente di diritto.

Art.5  Tempo utile  – Penali

Il tempo utile per dare compiuti i lavori   di cui sopra è stabilito in giorni  45  naturali  consecutivi e continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna. Per ogni giorno lavorativo di ritardo nell’ultimazione finale dei lavori sarà applicata una penale giornaliera pari ad €.150,00.

Art.6 – Divergenze

Per quanto non previsto, si fa riferimento alle leggi disciplinanti la materia del LL.PP. con particolare riguardo al Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lvo 18/04/2016 n.50  e s.m. ed i.; è soggetto a registrazione in caso d’uso;

Art. 12 Trattamento dei dati personali

Il Comune   informa la ditta, ai sensi dell’Art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che tratterà i dati, contenuti nella presente lettera-contratto esclusivamente per finalità istituzionali e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia.

Il Responsabile del Procedimento: Ferraris D.

Per accettazione

L’Impresa: